**Harmonogram płatności. Złącznik numer 5**

1. Płatność zostanie dokonana w ciągu 14 dni od daty wystawienia prawidłowo faktury VAT.

2. Fakturowanie po każdym odebranym etapie robót przez zamawiającego.

3. Habitat for Humanity nie zezwala na początkowe zaliczki, płatności są dokonywane tylko na podstawie wykonanych prac i/lub ukończonych kamieni milowych.

4. Harmonogram płatności dla projektu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Transze** | **Wartosć płatności** | **Etapy** |
| Transza nr 1 | 50% wartości udzielonego zamówienia | Przedłożenie faktury potwierdzającej, że 50% wartości kosztorysowej zostało pomyślnie zrealizowane i zweryfikowane przez Inżynierów HFH. |
| Transza nr 2 | 50% wartości udzielonego zamówienia | Przedłożenie faktury potwierdzającej, że 50% wartości kosztorysowej zostało pomyślnie zrealizowane i zweryfikowane przez Inżynierów HFH. |

5. W przypadku częściowo ukończonych pozycji kosztorysu, Zamawiający oszacuje wartość wykonanej pracy i uwzględni ją w ogólnym postępie prac. Może to obejmować pozycje kosztorysu, w przypadku których materiały zostały zamówione (należy dostarczyć faktury) lub materiały dostarczone i oczekujące na instalację (sprawdzone na miejscu).

6. Harmonogram płatności może ulec zmianie w zależności od całkowitej wartości umowy, zdolności finansowej dostawcy i wygody płatności.